CÔNG TY CP THE FAMIDOC VIỆT NAM

Thương hiệu DrKam — drkam.vn

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DEV

HỆ THỐNG BÁO CÁO PHÒNG SALE DRKAM

Tài liệu kỹ thuật dành cho đội phát triển — Bản 2

| Mã tài liệu | DEV-PLAN-01/DA-SR-2026 |
| --- | --- |
| Ngày lập | 13 / 07 / 2026 |
| Tên dự án | Sales Report DrKam — Web nội bộ báo cáo phòng Sale |
| Domain sản phẩm | sales.drkam.vn |
| Tên repo git | drkam-sales-report |
| Chủ dự án (PM) | Anh Kam — CEO DrKam |
| Đối tượng đọc | Lead Dev, Fullstack Developer, UI Designer, QA |
| Tài liệu tham chiếu | Tờ trình dự án bản 2 (TT-01/DA-BCNB-2026) |
| Kỳ vọng thời gian | 5 tuần cho 1 fullstack dev (giảm 1 tuần so với bản 1 nhờ Vercel + Supabase) |
| Thay đổi so với bản 1 | • Đổi tên dự án: bổ sung 'phòng Sale' cho rõ scope • Bỏ VPS, dùng Vercel để host • Bỏ PostgreSQL self-hosted, dùng Supabase managed • Bỏ FastAPI, dùng Next.js Server Actions • Bỏ JWT tự làm, dùng Supabase Auth |

# MỤC LỤC

Phần 1 — Tổng quan dự án và mục tiêu

Phần 2 — Tech stack Vercel + Supabase + Next.js

Phần 3 — Design system (theme DrKam)

Phần 4 — Database schema (Supabase Postgres + Drizzle)

Phần 5 — Server Actions và API

Phần 6 — Sprint plan 5 tuần

Phần 7 — Coding standards

Phần 8 — Testing và deployment (Vercel + Supabase)

Phần 9 — Bàn giao và training

Phụ lục A — So sánh chi phí VPS vs Vercel + Supabase

Phụ lục B — Checklist Definition of Done

# PHẦN 1 — TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ MỤC TIÊU

## 1.1. Về tên dự án

Dự án được đặt tên chính thức là 'Hệ thống báo cáo phòng Sale DrKam' — gọi ngắn là 'Sales Report DrKam'. Tên này phản ánh đúng phạm vi: chỉ phục vụ phòng Sale (bao gồm các bộ phận Sale online, CSKH, Sao Xấu, Livestream, MKT) của Công ty CP The Famidoc Việt Nam.

Địa chỉ web sản phẩm: sales.drkam.vn

Tên repo git: drkam-sales-report

Về sau nếu công ty có thêm dự án tương tự cho phòng khác (VD phòng Kho, phòng Kế toán), sẽ đặt subdomain và repo riêng — không mở rộng scope của dự án này.

## 1.2. Nhiệm vụ của team dev

Xây dựng một web nội bộ tại địa chỉ sales.drkam.vn — thay thế 3 file Excel/Google Sheet mà phòng Sale DrKam đang dùng để theo dõi báo cáo hàng ngày. Web phục vụ khoảng 15 người dùng: 11 nhân viên và Lead (kiêm BGĐ).

Chi tiết chức năng và luồng hoạt động đã có trong Tờ trình dự án bản 2 — tài liệu này tập trung phần kỹ thuật để dev thực thi.

## 1.3. Phạm vi công việc

### Trong phạm vi

- Thiết kế giao diện web nội bộ theo theme DrKam.

- Xây dựng 11 màn hình chức năng: Đăng nhập, Trang chủ, 5 tab bộ phận, Dashboard cá nhân, Pipeline khách sỉ, Cấu hình KPI, Xuất báo cáo.

- Toàn bộ backend viết bằng Next.js Server Actions và Route Handlers.

- Database Supabase Postgres với 11 bảng, bảo mật bằng Row Level Security.

- Xác thực bằng Supabase Auth (email + password).

- Xuất báo cáo Excel và Word.

- Deployment tự động qua Vercel.

- Training team DrKam và bàn giao source code.

### Ngoài phạm vi (giai đoạn 1)

- Chức năng đăng ký tự phục vụ — Lead tạo tài khoản qua Supabase Dashboard.

- Chức năng quên mật khẩu tự phục vụ — Lead reset qua Supabase Dashboard.

- Thông báo qua email/Zalo/Slack — không có notification service.

- Đồng bộ 2 chiều với Google Sheet — chỉ xuất Excel một chiều.

- Mobile app native — chỉ web responsive.

- Multi-tenant — chỉ phục vụ 1 phòng Sale DrKam.

# PHẦN 2 — TECH STACK VERCEL + SUPABASE + NEXT.JS

## 2.1. Chiến lược stack

Do quy mô nhỏ (15 người dùng), yêu cầu bảo trì tối thiểu, cần tốc độ triển khai nhanh — dự án dùng bộ ba serverless: Vercel + Supabase + Next.js. Không có VPS tự quản, không có Docker, không có Nginx.

Lợi ích chính:

- Deploy trong 1 phút bằng cách push code lên GitHub — không SSH, không cấu hình server.

- Auto SSL, auto CDN toàn cầu, auto scaling — Vercel lo hết.

- Backup DB tự động hàng ngày, có Point-in-Time Recovery — Supabase lo.

- Auth chuẩn công nghiệp có sẵn — không phải tự viết JWT, không phải lo XSS/CSRF token.

- Chi phí ban đầu 0 đồng (Free tier đủ dùng), sau này nâng cấp Pro khi cần.

## 2.2. Chi tiết stack

| Tầng | Công nghệ | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Framework chính | Next.js 15 (App Router) — fullstack framework React • Server Components + Server Actions • TypeScript strict mode• Không có backend riêng | Frontend và backend nằm chung 1 project. Server Actions thay REST endpoints — code gọn hơn 40% so với FastAPI riêng. Type-safe end-to-end |
| UI Library | Tailwind CSS + shadcn/ui Recharts (biểu đồ)Lucide React (icons) | shadcn/ui là chuẩn de-facto cho Next.js 2025-2026. Component copy vào dự án, không lock vendor. Recharts + Tailwind rút ngắn 60% thời gian UI |
| Database + Auth | Supabase — nền tảng backend-as-service • PostgreSQL 16 managed • Auth có sẵn (email + password) • Storage (lưu file Excel/Word xuất)• Row Level Security (RLS) | Postgres đầy đủ, không phải tự quản. Auth chuẩn — bỏ hoàn toàn phần tự viết JWT/bcrypt. RLS bảo vệ dữ liệu ở tầng DB — dù backend có bug thì user vẫn không đọc được data của người khác |
| ORM | Drizzle ORM • Type-safe queries • Schema-first (TypeScript)• Migrations tự động | Nhẹ hơn Prisma nhiều, chạy tốt trên Vercel serverless. Không có runtime overhead. Schema viết bằng TS — không phải học DSL riêng |
| Xuất báo cáo | exceljs — file .xlsxdocx — file .docxUpload lên Supabase Storage | Cả 2 thư viện Node.js chạy tốt trên Vercel. File sinh xong upload Storage, trả URL cho user download. Không lưu file trên server |
| Hosting | Vercel — frontend + Server Actions • Auto deploy từ GitHub • Preview deploy cho mỗi PR• Edge Network toàn cầu | Zero-config deployment. Push code là up trong 30 giây. Có team dùng chung, environment variables, analytics. Free tier đủ cho 15 người dùng |
| CI/CD | Vercel Git Integration (chính) GitHub Actions (test) | Vercel lo phần deploy. GitHub Actions chạy test tự động khi mở PR. Không cần Docker Hub, không cần SSH |

## 2.3. Kiến trúc hệ thống

Sơ đồ luồng dữ liệu — đơn giản hơn nhiều so với setup VPS truyền thống:

SƠ ĐỒ TỔNG THỂ (Vercel + Supabase) ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Trình duyệt (Chrome / Safari / Firefox — Desktop + Mobile) │ │ ↓ HTTPS │ │ sales.drkam.vn │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘ ↓ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Vercel Edge Network (CDN + SSL + gzip + cache) │ │ Auto scaling, deploy trong 30s khi push GitHub │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘ ↓ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Next.js 15 App (chạy trên Vercel Serverless / Edge) │ │ ├── Server Components (SSR trang chủ, dashboard) │ │ ├── Client Components (form nhập, biểu đồ interactive) │ │ ├── Server Actions (thay REST endpoints) │ │ └── Route Handlers (chỉ dùng cho file download) │ └─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘ ↓ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Supabase (Managed Backend) │ │ ├── PostgreSQL 16 (11 bảng + RLS) │ │ ├── Auth (Email + Password + Session) │ │ ├── Storage (file Excel/Word xuất ra) │ │ └── Auto backup hàng ngày + PITR (Pro plan) │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.4. Cấu trúc thư mục (monorepo Next.js)

Single project — không tách frontend/backend.

drkam-sales-report/

├── app/                              # Next.js App Router

│   ├── layout.tsx                    # Root layout

│   ├── page.tsx                      # Redirect / → /home

│   ├── (auth)/

│   │   └── login/page.tsx            # Đăng nhập

│   ├── (app)/                        # Yêu cầu đăng nhập

│   │   ├── layout.tsx                # Sidebar + header

│   │   ├── home/page.tsx             # Trang chủ (dashboard team + tabs)

│   │   ├── tabs/

│   │   │   ├── sale/page.tsx

│   │   │   ├── cskh/page.tsx

│   │   │   ├── sao-xau/page.tsx

│   │   │   ├── livestream/page.tsx

│   │   │   └── mkt/page.tsx

│   │   ├── ca-nhan/[userId]/page.tsx

│   │   ├── khach-si/page.tsx

│   │   ├── kpi/page.tsx

│   │   └── xuat-bao-cao/page.tsx

│   └── api/

│       └── export/[jobId]/route.ts   # Route Handler cho download

├── components/

│   ├── ui/                           # shadcn/ui components

│   ├── layout/                       # Header, Sidebar

│   ├── dashboard/                    # DashboardTeam, DashboardPersonal

│   ├── forms/                        # SaleForm, CskhForm, ...

│   └── tables/                       # DataTable, WholesaleTable

├── lib/

│   ├── supabase/

│   │   ├── client.ts                 # Client component

│   │   ├── server.ts                 # Server component / action

│   │   ├── middleware.ts             # Refresh session

│   │   └── admin.ts                  # Service role (tạo user)

│   ├── db/

│   │   ├── schema.ts                 # Drizzle schema (11 bảng)

│   │   └── queries.ts                # Reusable typed queries

│   ├── actions/                      # Server Actions

│   │   ├── reports.ts                # CRUD 5 loại báo cáo

│   │   ├── kpi.ts                    # Cấu hình KPI

│   │   ├── wholesale.ts              # Khách sỉ

│   │   └── export.ts                 # Xuất báo cáo

│   ├── validation/                   # Zod schemas

│   └── utils.ts                      # Format tiền, ngày, %

├── drizzle/

│   ├── migrations/                   # Auto-generated SQL

│   └── seed.ts                       # Seed 4 dept + 15 user

├── hooks/                            # Custom React hooks

├── types/                            # TypeScript types dùng chung

├── middleware.ts                     # Next.js middleware auth

├── .env.local                        # Env vars local

├── package.json

└── drizzle.config.ts

## 2.5. Environment variables

File .env.local (local) và Vercel Environment Variables (production):

# Supabase

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbG...

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbG...     # Chỉ server, không leak

# Database URL cho Drizzle

DATABASE_URL=postgresql://postgres...@db.xxxxx.supabase.co:5432/postgres

# Ứng dụng

NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://sales.drkam.vn

# Sentry (nếu dùng)

SENTRY_DSN=https://...

# PHẦN 3 — DESIGN SYSTEM (THEME DRKAM)

Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu DrKam để đồng bộ giữa web nội bộ, slide và các thiết kế khác. Toàn bộ token nằm trong tailwind.config.ts và app/globals.css.

## 3.1. Bảng màu

### Màu chính (Primary — xanh dương y khoa)

| Xem | Mã hex | Tên biến Tailwind | Dùng cho |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #1E40AF | primary-700 (blue-700) | Header, nút chính, H1 |
|  | #2563EB | primary-600 (blue-600) | Nút hover, link |
|  | #3B82F6 | primary-500 (blue-500) | Icon active, viền input focus |
|  | #DBEAFE | primary-100 (blue-100) | Background khối highlight |
|  | #EFF6FF | primary-50 (blue-50) | Background section rất nhẹ |

### Màu nhấn (Accent — cam)

| Xem | Mã hex | Tên biến Tailwind | Dùng cho |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #F97316 | accent-500 (orange-500) | Nút CTA (Nhập báo cáo hôm nay) |
|  | #EA580C | accent-600 (orange-600) | Nút hover CTA |
|  | #FFF7ED | accent-50 (orange-50) | Background khối cảnh báo, ô nhập vàng |

### Màu trạng thái

| Xem | Mã hex | Tên biến Tailwind | Dùng cho |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #059669 | success-600 (green-600) | Đạt KPI, đã nhập, tick xanh |
|  | #ECFDF5 | success-50 | Background badge thành công |
|  | #D97706 | warning-600 (amber-600) | Gần đạt KPI |
|  | #FEF3C7 | warning-100 | Background cảnh báo vàng |
|  | #DC2626 | danger-600 (red-600) | Chưa đạt, cảnh báo đỏ, xoá |
|  | #FEF2F2 | danger-50 | Background badge nguy hiểm |

### Màu trung tính

| Xem | Mã hex | Tên biến Tailwind | Dùng cho |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #0F172A | slate-900 | Text chính |
|  | #1F2937 | slate-800 | Heading |
|  | #6B7280 | slate-500 | Text phụ, label |
|  | #D1D5DB | slate-300 | Border, divider |
|  | #F3F4F6 | slate-100 | Row hover, background section |
|  | #F8FAFC | slate-50 | Background body |

## 3.2. Cấu hình tailwind.config.ts

import type { Config } from 'tailwindcss';

const config: Config = {

content: ['./app/**/*.{ts,tsx}', './components/**/*.{ts,tsx}'],

theme: {

extend: {

colors: {

primary: {

50:  '#EFF6FF',

100: '#DBEAFE',

500: '#3B82F6',

600: '#2563EB',

700: '#1E40AF',

},

accent: {

50:  '#FFF7ED',

500: '#F97316',

600: '#EA580C',

},

},

fontFamily: {

sans:    ['Inter', 'system-ui', 'sans-serif'],

heading: ['Montserrat', 'Inter', 'sans-serif'],

mono:    ['Consolas', 'monospace'],

},

},

},

};

export default config;

## 3.3. Typography

| Cấp độ | Tailwind class | Dùng cho |
| --- | --- | --- |
| H1 | text-3xl font-bold font-heading | Tiêu đề trang |
| H2 | text-2xl font-semibold font-heading | Tiêu đề section |
| H3 | text-xl font-semibold | Card title, sub-section |
| Body | text-sm | Text thường |
| Small | text-xs text-slate-500 | Caption, timestamp |
| Number KPI | text-4xl font-bold font-mono tabular-nums | Số doanh thu ở dashboard |

## 3.4. Component style guide

### Button (shadcn/ui variants)

<Button variant="default">  → nền cam accent-500, chữ trắng

<Button variant="secondary">→ nền xanh primary-700, chữ trắng

<Button variant="outline">  → viền slate-300, chữ đen

<Button variant="ghost">    → không viền, hover slate-100

<Button variant="destructive"> → nền đỏ danger-600 (chỉ dùng cho xoá)

### Input

- Bình thường: border-slate-300, focus:ring-primary-500

- Ô nhập báo cáo (yellow): bg-yellow-100 border-accent-500

- Ô tự tính (readonly): bg-primary-100 text-slate-700 cursor-not-allowed

- Lỗi: border-danger-600 + message đỏ bên dưới

### Card + Table

- Card: bg-white border border-slate-200 rounded-lg shadow-sm p-6

- Table header: bg-primary-700 text-white sticky top-0

- Row hover: hover:bg-slate-50

- Số tiền: text-right font-mono tabular-nums

### Badge trạng thái

- Đạt: bg-success-50 text-success-600 rounded-full px-2 py-1

- Gần đạt: bg-warning-100 text-warning-600 rounded-full

- Yếu / chưa nhập: bg-danger-50 text-danger-600 rounded-full

# PHẦN 4 — DATABASE SCHEMA (SUPABASE POSTGRES + DRIZZLE)

## 4.1. Cách tổ chức

Database chạy trên Supabase (PostgreSQL 16 managed). Schema định nghĩa bằng Drizzle ORM trong TypeScript — ưu điểm là type-safe, migration tự động, không phải viết SQL tay.

Điểm khác biệt so với bản 1: Bảng 'users' được replace bằng bảng nội bộ employees (thông tin công việc). Auth dùng bảng auth.users có sẵn của Supabase (chứa email + password hash). Hai bảng liên kết qua employee.auth_user_id → auth.users.id.

## 4.2. Sơ đồ 11 bảng

ERD — Sales Report DrKam ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ │ auth.users │ │ departments │ │ (Supabase Auth) │ │ ──────────── │ │ ───────────── │ │ id │ │ id (uuid) │ │ code │ │ email │ │ name │ │ encrypted_pw │ └──────────────────┘ └──────────────────┘ ▲ ▲ │ │ ┌────────────┴────────────┐ │ │ employees │ └──────────────┤ ────────────────── │ │ id │ │ auth_user_id (uuid FK) │ │ full_name │ │ display_name │ │ role (employee/lead) │ │ department_id (FK) │ │ is_active │ └────────────┬────────────┘ │ ┌─────────────────────────────┼─────────────────────────────┐ │ │ │ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴────────┐ ┌───────────┴────┐ │reports_sale │ │reports_cskh │ │reports_bad_ │ │reports_ │ │ │ │ │ │review │ │livestream │ │user_id │ │user_id │ │user_id │ │user_id │ │report_date │ │report_date │ │report_date │ │report_date │ │(fields...) │ │(fields...) │ │(fields...) │ │created_by ★ │ └─────────────┘ └─────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘ ★ = Lead nhập hộ ┌─────────────────┐ ┌───────────────┐ ┌──────────────────┐ │reports_ │ │kpi_config │ │wholesale_ │ │marketing │ │ │ │customers │ │created_by ★ │ │year+month+FK │ │ │ └─────────────────┘ └───────────────┘ └────────┬─────────┘ │ ┌──────────────────────┐ ┌────────┴──────────┐ │ audit_logs │ │ wholesale_ │ │ actor_user_id │ │ contact_logs │ │ action + entity │ │ (log liên hệ) │ │ changes (jsonb) │ └───────────────────┘ └──────────────────────┘

## 4.3. Ví dụ Drizzle schema (file lib/db/schema.ts)

import { pgTable, serial, uuid, varchar, integer,

bigint, boolean, date, timestamp, text, jsonb,

unique, index, pgEnum } from 'drizzle-orm/pg-core';

// Enums

export const roleEnum = pgEnum('role', ['employee', 'lead']);

// Bảng departments

export const departments = pgTable('departments', {

id:        serial('id').primaryKey(),

code:      varchar('code', { length: 20 }).notNull().unique(),

name:      varchar('name', { length: 100 }).notNull(),

createdAt: timestamp('created_at').defaultNow(),

});

// Bảng employees (thông tin nhân sự, liên kết với auth.users)

export const employees = pgTable('employees', {

id:            serial('id').primaryKey(),

authUserId:    uuid('auth_user_id').notNull().unique(),

fullName:      varchar('full_name', { length: 100 }).notNull(),

displayName:   varchar('display_name', { length: 50 }).notNull(),

role:          roleEnum('role').notNull(),

departmentId:  integer('department_id').references(() => departments.id),

isActive:      boolean('is_active').default(true),

createdAt:     timestamp('created_at').defaultNow(),

});

// Bảng reports_sale

export const reportsSale = pgTable('reports_sale', {

id:               serial('id').primaryKey(),

userId:           integer('user_id').references(() => employees.id).notNull(),

reportDate:       date('report_date').notNull(),

messReceived:     integer('mess_received').default(0),

messRead:         integer('mess_read').default(0),

consultCalls:     integer('consult_calls').default(0),

newOrders:        integer('new_orders').default(0),

newOrdersRevenue: bigint('new_orders_revenue', { mode: 'number' }).default(0),

ladiCount:        integer('ladi_count').default(0),

ladiOrders:       integer('ladi_orders').default(0),

ladiRevenue:      bigint('ladi_revenue', { mode: 'number' }).default(0),

zaloNewFriends:   integer('zalo_new_friends').default(0),

note:             text('note'),

createdAt:        timestamp('created_at').defaultNow(),

updatedAt:        timestamp('updated_at').defaultNow(),

}, (t) => ({

uniqueUserDate: unique().on(t.userId, t.reportDate),

dateIdx: index('idx_reports_sale_date').on(t.reportDate),

}));

Các bảng reports_cskh, reports_bad_review, reports_livestream, reports_marketing viết tương tự. Đặc biệt reports_livestream và reports_marketing có thêm cột createdBy (Lead nhập hộ).

## 4.4. Row Level Security (RLS)

Đây là điểm mạnh khi dùng Supabase — RLS bảo vệ dữ liệu ở tầng database, dù backend có bug thì user vẫn không đọc/sửa được dữ liệu của người khác.

### Ví dụ policy cho bảng reports_sale

-- Bật RLS

ALTER TABLE reports_sale ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Ai đăng nhập cũng đọc được tất cả báo cáo

CREATE POLICY "reports_sale_read_all" ON reports_sale

FOR SELECT USING (auth.role() = 'authenticated');

-- Chỉ nhân viên thuộc bộ phận Sale hoặc CSKH mới insert được

CREATE POLICY "reports_sale_insert_own" ON reports_sale

FOR INSERT WITH CHECK (

user_id IN (

SELECT id FROM employees

WHERE auth_user_id = auth.uid()

AND (department_id IN (SELECT id FROM departments

WHERE code IN ('SALE', 'CSKH'))

OR role = 'lead')

)

);

-- Sửa: chỉ owner (trong 7 ngày) hoặc Lead

CREATE POLICY "reports_sale_update" ON reports_sale

FOR UPDATE USING (

(user_id IN (SELECT id FROM employees WHERE auth_user_id = auth.uid())

AND report_date >= CURRENT_DATE - INTERVAL '7 days')

OR

EXISTS (SELECT 1 FROM employees WHERE auth_user_id = auth.uid() AND role = 'lead')

);

-- Chỉ Lead xoá

CREATE POLICY "reports_sale_delete_lead" ON reports_sale

FOR DELETE USING (

EXISTS (SELECT 1 FROM employees WHERE auth_user_id = auth.uid() AND role = 'lead')

);

## 4.5. Migrations và seed

### Migration

- Sửa schema.ts, sau đó chạy: npx drizzle-kit generate

- Drizzle tự sinh file SQL trong drizzle/migrations/

- Áp vào Supabase: npx drizzle-kit migrate hoặc chạy SQL trực tiếp trong Supabase SQL Editor

### Seed ban đầu

- File drizzle/seed.ts tạo 4 departments (SALE, CSKH, LIVESTREAM, MKT).

- Tạo 15 tài khoản trong auth.users qua Supabase Admin API (chạy 1 lần bằng script Node).

- Tạo 15 dòng trong employees liên kết với auth_user_id tương ứng.

- Tạo KPI mặc định cho tháng đầu tiên.

# PHẦN 5 — SERVER ACTIONS VÀ API

## 5.1. Chiến lược

Thay REST API bằng Next.js Server Actions cho hầu hết thao tác. Chỉ giữ Route Handler (REST) cho download file (không thể dùng Server Action trả về binary).

Ưu điểm Server Actions:

- Type-safe end-to-end: từ frontend đến DB — không cần định nghĩa Request/Response schema riêng.

- Không cần fetch, không cần useEffect, không cần loading state phức tạp — Next.js lo hết.

- Progressive enhancement: form vẫn submit được kể cả khi JS chưa load.

- Ít code hơn ~40% so với viết REST endpoint + fetch client.

## 5.2. Ví dụ Server Action — Tạo báo cáo Sale

// lib/actions/reports.ts

'use server';

import { createServerClient } from '@/lib/supabase/server';

import { db } from '@/lib/db';

import { reportsSale, employees } from '@/lib/db/schema';

import { SaleReportSchema } from '@/lib/validation/reports';

import { revalidatePath } from 'next/cache';

export async function createSaleReport(formData: FormData) {

// 1. Xác thực user

const supabase = createServerClient();

const { data: { user } } = await supabase.auth.getUser();

if (!user) throw new Error('Chưa đăng nhập');

// 2. Validate input

const parsed = SaleReportSchema.safeParse(

Object.fromEntries(formData)

);

if (!parsed.success) {

return { success: false, error: parsed.error.flatten() };

}

// 3. Lấy employee từ auth_user_id

const [emp] = await db.select().from(employees)

.where(eq(employees.authUserId, user.id));

if (!emp) throw new Error('Employee not found');

// 4. Insert (RLS check sẽ block nếu emp không có quyền)

await db.insert(reportsSale).values({

userId:     emp.id,

reportDate: parsed.data.reportDate,

newOrders:  parsed.data.newOrders,

// ...

});

// 5. Revalidate cache trang bị ảnh hưởng

revalidatePath('/home');

revalidatePath('/tabs/sale');

return { success: true };

}

## 5.3. Ví dụ dùng Server Action trong Form

// components/forms/SaleReportForm.tsx

'use client';

import { createSaleReport } from '@/lib/actions/reports';

import { useFormState, useFormStatus } from 'react-dom';

export function SaleReportForm() {

const [state, formAction] = useFormState(createSaleReport, null);

return (

<form action={formAction}>

<input name="newOrders" type="number" />

<input name="newOrdersRevenue" type="number" />

<SubmitButton />

{state?.error && <ErrorAlert error={state.error} />}

</form>

);

}

## 5.4. Danh sách Server Actions

### Authentication (dùng Supabase Auth trực tiếp)

- Đăng nhập: gọi supabase.auth.signInWithPassword() ở client — không cần Server Action.

- Đăng xuất: gọi supabase.auth.signOut() ở client.

- Lấy user hiện tại: dùng createServerClient() trong Server Component.

### Employees (Users)

| Server Action | Chức năng | Quyền |
| --- | --- | --- |
| listEmployees(filters) | Danh sách nhân viên có filter | Tất cả |
| createEmployee(data) | Tạo tài khoản mới (gọi Supabase Admin API) | Lead |
| updateEmployee(id, data) | Sửa thông tin nhân viên | Lead |
| resetPassword(id) | Reset mật khẩu | Lead |
| deactivateEmployee(id) | Vô hiệu tài khoản | Lead |

### Reports (5 loại)

Mỗi loại báo cáo có 5 Server Action. Ví dụ cho Sale (thay 'Sale' bằng Cskh/BadReview/Livestream/Marketing):

| Server Action | Chức năng |
| --- | --- |
| listSaleReports(filters) | List báo cáo, filter theo user_id, date_from, date_to |
| getSaleReport(id) | Chi tiết 1 báo cáo |
| createSaleReport(data) | Tạo báo cáo mới |
| updateSaleReport(id, data) | Sửa (chỉ owner + <7 ngày, hoặc Lead — RLS check) |
| deleteSaleReport(id) | Xoá (chỉ Lead — RLS check) |

Đặc biệt cho Livestream — bulk insert 6 dòng:

bulkCreateLivestreamReports({

reportDate: '2026-07-13',

items: [

{ userId: 5, sessions: 2, hours: 4.5, buyers: 120, revenue: 5000000 },

{ userId: 6, sessions: 1, hours: 3, buyers: 80,  revenue: 3200000 },

// ... 4 dòng nữa

]

});

### Dashboard, KPI, Wholesale, Export

| Server Action | Chức năng |
| --- | --- |
| getTeamDashboard() | Dashboard team đầu trang — 4 khối bộ phận, cảnh báo, xếp hạng |
| getTabDashboard(code) | Số liệu 1 tab bộ phận |
| getPersonalDashboard(userId) | Dashboard cá nhân 1 nhân viên |
| getSubmissionStatus() | Ai đã nhập / chưa nhập báo cáo hôm nay (Lead) |
| getKpiConfig(year, month) | KPI của 1 tháng |
| upsertKpiConfig(data) | Tạo hoặc cập nhật KPI (Lead) |
| copyKpiFromPrevMonth() | Sao chép KPI tháng trước |
| listWholesale(filters) | Danh sách khách sỉ |
| createWholesaleCustomer(data) | Thêm khách sỉ mới |
| addWholesaleLog(customerId, log) | Thêm log liên hệ |
| createExportJob(params) | Đặt lệnh xuất báo cáo — trả về jobId, file được sinh sau đó |

## 5.5. Route Handler cho download file

Chỉ 1 endpoint REST duy nhất cho việc download file — Server Action không hỗ trợ trả về binary.

// app/api/export/[jobId]/route.ts

export async function GET(

request: Request,

{ params }: { params: { jobId: string } }

) {

const supabase = createServerClient();

const { data: { user } } = await supabase.auth.getUser();

if (!user) return new Response('Unauthorized', { status: 401 });

// Lấy signed URL từ Supabase Storage (hết hạn sau 60s)

const { data } = await supabase.storage

.from('exports')

.createSignedUrl(`${user.id}/${params.jobId}.xlsx`, 60);

return Response.redirect(data.signedUrl);

}

# PHẦN 6 — SPRINT PLAN 5 TUẦN

Kế hoạch chia thành 5 sprint, mỗi sprint 1 tuần. Giảm 1 tuần so với bản 1 nhờ Vercel + Supabase lo phần deployment và infrastructure.

## 6.1. Tổng quan

| Sprint | Chủ đề | Kết quả cuối sprint |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Setup + Auth + Design + DB schema | Project Next.js đã setup. Supabase project đã tạo, 11 bảng đã migrate. Đăng nhập bằng Supabase Auth chạy được. Design tokens áp dụng |
| Tuần 2 | Trang chủ + Dashboard team + 3 tabs | Layout chung, Dashboard team hoạt động với data thật. Tab Sale, CSKH, Sao Xấu — form nhập + bảng danh sách + sửa |
| Tuần 3 | 2 tabs Live + MKT + Dashboard cá nhân | Tab Livestream bulk-insert 6 dòng. Tab MKT. Dashboard cá nhân với biểu đồ Recharts |
| Tuần 4 | Pipeline khách sỉ + KPI + Export | 3 chức năng cuối hoàn thành. Xuất Excel/Word chạy được, file upload lên Supabase Storage. Toàn bộ web end-to-end |
| Tuần 5 | Testing + UAT + Deploy + Training | Custom domain sales.drkam.vn trên Vercel. Supabase Pro với backup. UAT 2 ngày. Training 2 giờ. Bàn giao. Documentation |

## 6.2. Chi tiết Sprint 1 — Setup + Auth + Design + DB

- Tạo repo GitHub 'drkam-sales-report'. Setup Next.js 15 với App Router, TypeScript strict.

- Cài Tailwind CSS + shadcn/ui + Recharts + Drizzle.

- Tạo Supabase project. Lấy URL, anon key, service role key.

- Connect Vercel với repo. Setup env vars trong Vercel dashboard.

- Viết Drizzle schema 11 bảng. Chạy migration lên Supabase.

- Setup Supabase RLS policies (mẫu ở phần 4.4).

- Seed 4 departments và 15 tài khoản (script Node dùng Admin API).

- Setup Supabase Auth: signInWithPassword. Middleware Next.js check session.

- Trang login: form đăng nhập, đăng nhập được, chuyển sang /home.

- Setup design tokens: tailwind.config.ts đầy đủ colors, fonts.

## 6.3. Chi tiết Sprint 2 — Trang chủ + 3 tabs Sale/CSKH/Sao Xấu

- Layout (app)/layout.tsx: Sidebar responsive + Header với user menu.

- Trang chủ /home: Dashboard team (Server Component fetch data), thanh 5 tabs (client), KPI cá nhân.

- Server Action getTeamDashboard() trả về data thật từ Supabase.

- Tab Sale: bảng danh sách + button Nhập báo cáo → mở Dialog form.

- Form nhập: ô vàng nhập, ô xanh tự tính (React state).

- Server Action createSaleReport + revalidatePath.

- Tab CSKH: tương tự Sale.

- Tab Sao Xấu: thêm khối cảnh báo tồn lũy kế dựa vào ngưỡng KPI.

- Validation: Zod schema đồng bộ frontend + backend.

## 6.4. Chi tiết Sprint 3 — Livestream + MKT + Dashboard cá nhân

- Tab Livestream: bảng 6 dòng nhập cùng lúc (chỉ Lead thấy nút).

- Server Action bulkCreateLivestreamReports.

- Nút 'Dán nhanh từ TikTok Center': parse chuỗi tab-separated bằng regex.

- Tab MKT: form đơn giản cho Lead.

- Dashboard cá nhân /ca-nhan/[userId]: KPI progress, biểu đồ Recharts LineChart.

- Client Component cho biểu đồ, Server Component cho data fetch.

## 6.5. Chi tiết Sprint 4 — Pipeline + KPI + Export

- Pipeline khách sỉ: bảng có filter + status badge, drag-drop đổi status (dnd-kit).

- Detail page: timeline liên hệ + form thêm log mới.

- Cấu hình KPI: form nhập KPI 4 bộ phận + 11 NV + ngưỡng cảnh báo.

- Server Action copyKpiFromPrevMonth.

- Xuất báo cáo: form chọn kỳ + nội dung + định dạng.

- Server Action createExportJob: sinh file bằng exceljs / docx, upload Supabase Storage, trả jobId.

- Route Handler /api/export/[jobId]: tạo signed URL và redirect user để download.

- Với báo cáo lớn (>1000 dòng): dùng Vercel Background Function (giới hạn 300s Pro plan) hoặc queue với QStash.

## 6.6. Chi tiết Sprint 5 — Testing + Deploy + Training

- Unit test business logic quan trọng bằng Vitest (tính KPI, tồn sao xấu, tỉ lệ chốt).

- E2E test 5 flow chính bằng Playwright: đăng nhập → nhập báo cáo → dashboard.

- Add custom domain sales.drkam.vn trong Vercel (DNS: CNAME → cname.vercel-dns.com).

- Upgrade Supabase Pro để có auto backup + PITR.

- UAT với team DrKam 2 ngày, ghi bug trong Google Sheet chia sẻ.

- Fix bugs, deploy lại (auto qua Vercel).

- Viết tài liệu admin cho Lead (PDF 8 trang).

- Training online 2 giờ, ghi video.

- Bàn giao source code + Vercel/Supabase access + credentials qua 1Password.

# PHẦN 7 — CODING STANDARDS

## 7.1. TypeScript strict mode

Bắt buộc strict: true trong tsconfig.json. Không dùng any — nếu cần thì dùng unknown và narrow xuống.

## 7.2. Naming convention

| Đối tượng | Convention | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| React Component | PascalCase | SaleReportForm.tsx |
| Server Action | camelCase, verb-first | createSaleReport |
| Hằng số | UPPER_SNAKE_CASE | MAX_EDIT_DAYS = 7 |
| Route folder | kebab-case | app/tabs/sao-xau/ |
| Bảng DB (Drizzle) | snake_case DB, camelCase TS | reports_sale ↔ reportsSale |
| File CSS class | Tailwind utility only | bg-primary-700 text-white |

## 7.3. Server / Client Component

- Mặc định là Server Component.

- Chỉ thêm 'use client' khi cần: useState, useEffect, onClick, onChange.

- Fetch data trong Server Component — không dùng useEffect + fetch.

- Server Action luôn có 'use server' ở đầu file hoặc function.

## 7.4. Git flow

- Nhánh main = production (Vercel auto deploy).

- Nhánh feature/xxx cho task mới.

- Vercel tự tạo preview URL cho mỗi PR — QA test trên preview trước khi merge.

- Conventional Commits: feat / fix / refactor / style / docs / test / chore.

- Tag mỗi lần deploy production: v1.0.0, v1.1.0...

## 7.5. Code review checklist

- Chạy được (build không lỗi, test pass).

- Không có console.log còn sót.

- Không any type.

- Server Action đã check auth và validate input.

- Có revalidatePath sau mutation.

- UI theo design system, không tự đặt màu ngoài palette.

- Text tiếng Việt cho end user, error message dễ hiểu.

# PHẦN 8 — TESTING VÀ DEPLOYMENT

## 8.1. Testing

### Unit test (Vitest)

- Coverage 70%+ cho business logic quan trọng.

- Ưu tiên test: tính % KPI, tính tổng doanh thu, đếm tồn sao xấu, tỉ lệ chốt.

- Mock Supabase client bằng vitest mocks.

### E2E test (Playwright)

- Test trên preview deploy của Vercel, không cần setup local.

- 5 flow chính: đăng nhập, nhập báo cáo Sale, Lead bulk-insert Live, cấu hình KPI, xuất Excel.

### UAT

- 2 ngày cuối tuần 5 với 3-5 người của DrKam.

- Test trên preview URL Vercel (chưa production).

- Bug tracking bằng Google Sheet chia sẻ.

## 8.2. Môi trường

| Môi trường | Hosting | URL / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Local | Máy dev: npm run dev | http://localhost:3000, connect Supabase Dev project |
| Preview | Vercel Preview (auto mỗi PR) | *.vercel.app URL riêng cho mỗi PR, dùng Supabase Dev |
| Production | Vercel Production | sales.drkam.vn, connect Supabase Prod project |

## 8.3. Quy trình deploy

- Dev push code lên nhánh feature → tự động tạo Vercel Preview URL.

- Reviewer / QA test trên Preview URL.

- Merge PR vào main → Vercel tự deploy production trong ~1 phút.

- Vercel giữ history mọi deployment — có thể rollback trong 1 click.

- Nếu deploy có lỗi: Vercel giữ version cũ chạy, không downtime.

Zero downtime, zero server ops. Đây là ưu điểm lớn nhất so với setup VPS.

## 8.4. Backup và recovery

### Supabase (Pro plan)

- Backup toàn bộ DB hàng ngày — Supabase tự làm.

- Point-in-Time Recovery (PITR) — khôi phục về bất kỳ thời điểm nào trong 7 ngày gần nhất.

- Không cần cron job hay script gì thêm.

### Backup thêm (khuyến nghị)

- GitHub Actions chạy 2:00 AM mỗi ngày: pg_dump qua connection string Supabase, upload Google Drive.

- Giữ 90 ngày trên Google Drive.

# .github/workflows/backup.yml

name: Daily DB Backup

on:

schedule:

- cron: '0 19 * * *'   # 2:00 AM VN time

jobs:

backup:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- run: pg_dump ${{ secrets.SUPABASE_DB_URL }} | gzip > backup.sql.gz

- uses: some-gdrive-upload-action@v1

with:

file: backup.sql.gz

folder: drkam-sales-backups

## 8.5. Monitoring

- Vercel Analytics: theo dõi traffic, performance — free tier đủ.

- Vercel Speed Insights: đo Core Web Vitals — free.

- Supabase Dashboard: xem query performance, table size, connection pool.

- Sentry (free tier): bắt error runtime cả frontend + backend. 5k errors/tháng free.

- Uptime: Vercel tự có health check — không cần UptimeRobot.

# PHẦN 9 — BÀN GIAO VÀ TRAINING

## 9.1. Danh sách bàn giao

| STT | Nội dung | Định dạng / Nơi lưu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Source code repo drkam-sales-report | GitHub private, DrKam có quyền admin |
| 2 | Quyền quản trị Vercel | Team member với role Admin |
| 3 | Quyền quản trị Supabase | Owner của organization |
| 4 | Tất cả secrets / env vars | 1Password vault chia sẻ |
| 5 | 15 tài khoản người dùng đã tạo | Google Sheet: email + mật khẩu tạm |
| 6 | Tài liệu admin (Lead) — PDF | Cách quản lý tài khoản qua Supabase Dashboard, cấu hình KPI, xuất báo cáo |
| 7 | Tài liệu nhân viên — PDF 5 trang | Đăng nhập, nhập báo cáo, xem KPI |
| 8 | Video training 2 file | Lead (30 phút) + Nhân viên (10 phút), YouTube unlisted |
| 9 | Đề xuất bảo trì 3 gói | Notion page có SLA, chi phí |

## 9.2. Nội dung training

### Cho Lead (30 phút online)

- Đăng nhập vào sales.drkam.vn, đổi mật khẩu.

- Tổng quan giao diện: Dashboard team, 5 tabs, KPI cá nhân.

- Nhập báo cáo Livestream (bulk 6 dòng) và MKT hộ nhân viên.

- Xem trạng thái ai đã nhập / chưa nhập.

- Cấu hình KPI đầu tháng.

- Xuất báo cáo Excel/Word.

- Quản lý tài khoản qua Supabase Dashboard: tạo user mới, reset password, vô hiệu tài khoản.

- Xem audit log.

### Cho nhân viên (10 phút)

- Đăng nhập, đổi mật khẩu.

- Xem Dashboard team và KPI cá nhân.

- Vào tab bộ phận mình, nhập báo cáo cuối ngày.

- Sửa báo cáo trong 7 ngày nếu nhập nhầm.

- Xem dashboard cá nhân.

## 9.3. Đề xuất gói bảo trì sau bàn giao

- Gói 1 — Miễn phí 30 ngày: Fix bug nghiêm trọng phát hiện sau bàn giao. Sau đó tính phí theo giờ.

- Gói 2 — Bảo trì cơ bản (khuyến nghị): Hàng tháng: kiểm tra Supabase backup, cập nhật dependencies, fix bug nhỏ, hỗ trợ email 24h response.

- Gói 3 — Phát triển tiếp: Bảo trì + phát triển thêm feature. Mở rộng gợi ý: tích hợp API TikTok Affiliate tự lấy số Live, tích hợp Shopee Open Platform, AI phân tích xu hướng, mobile app.

# PHỤ LỤC A — SO SÁNH CHI PHÍ

Bảng ước tính chi phí hàng tháng — so sánh với setup VPS truyền thống ở bản 1.

| Hạng mục | Bản 1 (VPS) | Bản 2 (Vercel + Supabase) |
| --- | --- | --- |
| Hosting | VPS 4CPU/8GB: ~1.000.000 đ/tháng | Vercel Hobby: 0 đ (đủ dùng) |
| Database | Bao gồm trong VPS | Supabase Free: 0 đ |
| SSL | Let's Encrypt: 0 đ | Vercel: 0 đ |
| Backup | Tự setup cron: 0 đ (tốn công) | Supabase Free: manual only |
| Monitoring | UptimeRobot free: 0 đ | Vercel Analytics: 0 đ |
| Sentry | Free 5k errors: 0 đ | Free 5k errors: 0 đ |
| Tổng chi phí Free tier | ~1.000.000 đ/tháng | 0 đ/tháng |
| Nếu upgrade Pro (khuyến nghị) | VPS gấp đôi: ~2.000.000 đ/tháng | Supabase Pro $25/th: ~625.000 đ/tháng (backup + PITR + monitoring) |

Kết luận: Bản 2 tiết kiệm ~1 triệu đồng/tháng, đồng thời giảm hoàn toàn công việc quản trị server (không cần SSH, cập nhật OS, đổi SSL, monitor uptime, setup Nginx). Với đội DrKam không có DevOps riêng, đây là lợi thế lớn.

# PHỤ LỤC B — CHECKLIST DEFINITION OF DONE

## Frontend

- Build không lỗi, không cảnh báo ESLint.

- TypeScript strict, không có any.

- UI đúng design system: màu, font, spacing dùng token Tailwind.

- Responsive tốt trên 3 breakpoint: 390px, 768px, 1440px.

- Server Component fetch data — không dùng useEffect + fetch.

- Client Component có 'use client' rõ ràng.

- Loading state (Suspense hoặc skeleton) cho mọi Server Component fetch.

- Error boundary xử lý lỗi từ Server Action.

- Empty state khi không có dữ liệu.

- Không log ra console.

## Server Actions

- Có 'use server' ở đầu file hoặc function.

- Check auth (supabase.auth.getUser) trước khi thao tác.

- Validate input bằng Zod.

- Trả về type có { success, data, error } rõ ràng.

- Sau mutation có revalidatePath cho các trang bị ảnh hưởng.

- Không leak service_role key ra client.

## Database

- Drizzle schema có index cho cột hay query.

- RLS bật cho mọi bảng, có policy đầy đủ SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE.

- Migration có thể revert được.

- Foreign key có ON DELETE rõ ràng.

## Bảo mật

- HTTPS bắt buộc (Vercel auto).

- Supabase Auth cookie httpOnly + Secure + SameSite.

- Không hardcode secret trong code — chỉ trong .env / Vercel env vars.

- RLS policy đã test — dev thử đăng nhập user A rồi thao tác trên data của user B, phải bị chặn.

- Rate limit login: dùng Supabase Auth mặc định.

## Testing & Deployment

- Unit test pass, coverage 70%+ cho business logic.

- E2E test 5 flow chính pass trên Playwright.

- Preview deploy Vercel chạy được, không lỗi runtime.

- Custom domain sales.drkam.vn hoạt động với SSL A+ (ssllabs.com).

- Supabase backup daily đã bật (Pro plan).

— HẾT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI (BẢN 2) —

Có gì cần điều chỉnh, dev trao đổi trực tiếp với PM (Anh Kam) trước khi bắt đầu sprint.